تقرير التحليل النهائي للفجوات — Business & Technical Gap Analysis

النطاق: مقارنة شاملة بين الوثائق النهائية (Business / Technical / User Stories / Test Cases)، تقرير QA (qa-report.xlsx — 1587 حالة فعالة، 99.4%)، final-coverage-report.md، ومراجعة مباشرة للكود (property-backend, property-frontend).

التاريخ: 2026-05-24
الحالة: تحليل فقط — لم يُعدَّل أي كود، ولم تُنشأ ملفات، ولم يُنفَّذ Cleanup.

ملخص تنفيذي

بعد إغلاق QA في Iteration 23 (0 Failed / 0 Blocked / 0 Deferred، و93/93 نوع إشعار مُتحقَّق)، لا توجد فجوات حرجة (Critical) تمنع تشغيل النظام لعمليات إدارة العقارات الأساسية: العقارات، الوحدات، الملاك، المستأجرين، العقود، الإيجار، الصيانة، الشكاوى، المعاينات، الشواغر، المالية، HR، والرواتب.

الفجوات المتبقية تتركز في:

- ميزات تنافسية/سوقية (دفع إلكتروني، CRM كامل، PDF، e-sign)

- اكتمال بعض التقارير والميزانيات

- تصلّب الإنتاج (Production Hardening): أمان تشغيلي، مراقبة، تعطيل Dev endpoints، تخزين موزّع

الخلاصة الصريحة:

No Critical Business or Technical Gaps Found — للنواة التشغيلية المُختبَرة.
توجد فجوات High/Medium للإنتاج الكامل والمنافسة السوقية، وليست لمنع UAT أو Pilot.

ما تم التحقق منه (Baseline Verified)

| المجال | الدليل |
| --- | --- |
| 11 دور + RBAC | Iter 18 — تسجيل دخول + landing لكل دور |
| 84 مسار Angular | frontend-routes.json + UI sweep |
| 298 API endpoint | backend-endpoints.json |
| 93 NotificationType | Matrix 93/93 Passed (Iter 23) |
| 13 Scheduler job | ContractScheduler + OperationalScheduler + OwnerStatement |
| Lifecycles | Iter 02–09, 17, 21–23 |
| i18n EN/AR + RTL | Iter 19 |
| Owner / Tenant / Officer portals | Iter 10–11, 18 |
| Property scope + multi-owner | إصلاح Iter 23 (PropertyScopeService) |

A. Missing Business Features — ميزات أعمال ناقصة أو غير مكتملة

A1. بوابة دفع إلكتروني للمستأجر

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| Priority | High |
| Reason | User Stories + Business Document يصفان رفع إثبات دفع يدوي فقط. لا يوجد تكامل Stripe/HyperPay/بنك. RentPaymentService يعتمد proof URL. |
| Proposed Solution | Webhook gateway → تحديث rent_payment_schedule تلقائياً + إيصال PDF + PAYMENT_RECEIVED. |
| Estimated Effort | 3–5 أسابيع |

A2. إدارة الميزانيات (Budget CRUD) من الواجهة

| الحقل | الق值 |
| --- | --- |
| Priority | High |
| Reason | /admin/budget يعرض finance-workspace لكن لا يوجد POST/PATCH/DELETE للميزانيات. GET /finance/budgets read-only. الإنشاء عبر DevQaController.seed-budget فقط (QA). |
| Proposed Solution | BudgetController + UI CRUD + ربط category_id في BudgetEntity. |
| Estimated Effort | 1–2 أسبوع |

A3. تقرير Budget vs Actual — Actual = 0 (Placeholder)

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| Priority | High |
| Reason | ReportsService.budgetVsActual() يضبط actualAmount = BigDecimal.ZERO صراحةً (سطر 277–278). الواجهة /admin/reports/budget-vs-actual تعرض بيانات غير دقيقة. |
| Proposed Solution | استعلام مصروفات حسب property_id + category_id + period. |
| Estimated Effort | 3–5 أيام |

A4. مسار اعتماد المصروفات (Expense Approval Workflow)

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| Priority | Medium |
| Reason | DB يدعم PENDING/APPROVED/REJECTED/PAID وfinance.approve في RBAC، لكن FinanceController لا يعرض PATCH .../approve. التغيير يتم عبر payroll sync أو seed فقط (QA Iter 7). |
| Proposed Solution | `PATCH /finance/expenses/{id}/approve |
| Estimated Effort | 1 أسبوع |

A5. توليد PDF لكشوف المالك

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| Priority | Medium |
| Reason | OwnerStatement.pdfUrl موجود في Entity/DTO، لكن OwnerStatementGenerationService لا يولّد PDF — يحسب أرقاماً ويرسل OWNER_STATEMENT in-app فقط. |
| Proposed Solution | PDF template (iText/OpenPDF) + رفع إلى /files + تعبئة pdfUrl. |
| Estimated Effort | 1–2 أسبوع |

A6. CRM تأجير كامل (Lead → Tour → Offer)

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| Priority | Low |
| Reason | موجود: استفسار شاغر → تحويل لعقد (VacancyService). غير موجود: pipeline leads، جدولة معاينات ميدانية، عروض أسعار. Business Document يذكر funnel كامل. |
| Proposed Solution | وحدة Leads اختيارية أو توسيع Vacancy module. |
| Estimated Effort | 6–10 أسابيع |

A7. حالة عقد SUSPENDED — ميتة وظيفياً

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| Priority | Low |
| Reason | Enum + CHECK constraint موجودان، لكن V159 حوّل SUSPENDED→ACTIVE ولا مسار Java يضبط SUSPENDED. UnitService ما زال يذكر ACTIVE/SUSPENDED. |
| Proposed Solution | إزالة من enum/DB أو تنفيذ suspend/resume workflow. |
| Estimated Effort | 2–3 أيام |

A8. منع تفعيل عقد بمستندات منتهية

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| Priority | Medium |
| Reason | DOCUMENT_EXPIRY_WARNING scheduler يعمل (Iter 22/23)، لكن LeaseContractService.activate() لا يتحقق من صلاحية مستندات العقار/المالك قبل التفعيل. |
| Proposed Solution | Validation gate في activate + رسالة i18n. |
| Estimated Effort | 3–5 أيام |

A9. سلسلة Dunning للمستأجر (بعد OVERDUE)

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| Priority | Medium |
| Reason | RENT_DUE, RENT_OVERDUE, RENT_GRACE_PERIOD_ENDING موجودة ومُختبَرة. لا سلسلة متدرجة للمستأجر (يوم +7، +14، إنذار نهائي) — معظم التصعيد للمحاسب/GM. |
| Proposed Solution | Configurable dunning tiers في ContractScheduler. |
| Estimated Effort | 1 أسبوع |

A10. إقفال شهر مالي / Financial Period Close

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| Priority | Low |
| Reason | جداول financial_periods في migrations/seeds؛ لا API/UI لإقفال الفترة. |
| Proposed Solution | Period close service + منع تعديل مصروفات فترة مغلقة. |
| Estimated Effort | 2–3 أسابيع |

B. Missing Technical Features — أجزاء تقنية ناقصة

B1. تعطيل Dev QA/Scheduler endpoints في Production

| Priority | Critical (للإنتاج) | | Reason | DevSchedulerController يصرّح: "Available in all profiles". DevQaController يسمح seed SQL مباشر. محمي بـ SUPER_ADMIN فقط — خطر إذا تسرّبت credentials. | | Solution | @Profile("!prod") أو feature flag + إزالة من build الإنتاج. | | Effort | 1–2 أيام |

B2. Actuator / Health / Readiness

| Priority | High | | Reason | لا spring-boot-actuator في الكود. لا /health للـ load balancer/K8s. | | Solution | Actuator + prometheus metrics (اختياري). | | Effort | 2–3 أيام |

B3. Login lock + Token blacklist — In-Memory

| Priority | High | | Reason | LoginAttemptService وTokenBlacklistService يستخدمان ConcurrentHashMap — يُفقدان عند restart ولا يعملان في cluster. | | Solution | Redis أو DB-backed store. | | Effort | 3–5 أيام |

B4. Rate Limiting / Brute-force على API

| Priority | Medium | | Reason | Lock على login email فقط. لا throttling على /auth/login أو APIs عامة. | | Solution | Bucket4j / API Gateway rate limits. | | Effort | 3–5 أيام |

B5. تخزين ملفات — Local FS فقط

| Priority | Medium | | Reason | file.upload-dir محلي. لا S3/Azure Blob، لا antivirus scan، صعب التوسع الأفقي. | | Solution | Storage abstraction + cloud backend. | | Effort | 1–2 أسبوع |

B6. Flyway validate-on-migrate: false

| Priority | Medium | | Reason | application.yml يعطّل التحقق — خطر drift بين migrations والـ schema. | | Solution | تفعيل validate في CI/staging؛ إصلاح أي drift. | | Effort | 2–5 أيام |

B7. حذف Floor بدون حماية Units

| Priority | Medium | | Reason | FloorService.delete() hard delete بدون فحص units (QA Iter 2 — documented gap). | | Solution | FK guard أو soft-delete + 409 إذا وحدات موجودة. | | Effort | 1–2 أيام |

B8. توحيد العملة (SAR vs OMR)

| Priority | Low | | Reason | FinanceService → OMR، PayrollService → SAR. Frontend يعوّض جزئياً. | | Solution | Currency config per property أو tenant country. | | Effort | 3–5 أيام |

B9. Deep-link verification — عينة وليس exhaustive

| Priority | Low | | Reason | final-coverage-report.md: Deep link = "iter15 pattern / partial" لـ 93 نوع. | | Solution | Playwright matrix per notification type × role. | | Effort | 1 أسبوع |

C. Security Risks — مخاطر أمنية

C1. JWT Secret افتراضي في application.yml

| Priority | Critical (Production) | | Reason | JWT_SECRET له default hardcoded في YAML. | | Solution | إلزام env var في prod + rotation policy. | | Effort | 1 يوم |

C2. كلمات مرور افتراضية (12345 / ChangeMeNow@1234)

| Priority | Critical (Production) | | Reason | user.default.password + QA credentials. mustChangePassword موجود لكن يجب فرضه لكل مستخدم جديد. | | Solution | Policy إلزامية + تعطيل defaults في prod profile. | | Effort | 2–3 أيام |

C3. SPA Soft Guard — TENANT على /admin/*

| Priority | Medium | | Reason | QA 16.9: TENANT قد يصل لـ URL إدارية في SPA؛ Backend @RequiresPermission يمنع البيانات. UX/confusion + information disclosure محدود. | | Solution | portalGuard صارم على مستوى router. | | Effort | 2–3 أيام |

C4. إنشاء شكوى لأي tenantId (Staff)

| Priority | Medium | | Reason | TenantComplaintService.create() لا يتحقق أن TENANT ينشئ لنفسه فقط؛ staff roles يمكنها POST لأي tenantId (Iter 6 note). | | Solution | إذا role=TENANT → force tenantId من user؛ staff يبقى unrestricted. | | Effort | 1 يوم |

C5. Dev endpoints + SQL native في DevQa

| Priority | High (Production) | | Reason | Seed budget/expiry عبر EntityManager.createNativeQuery. | | Solution | Profile guard (انظر B1). | | Effort | 1–2 أيام |

C6. لا SMTP — تنبيهات أمان in-app فقط

| Priority | Medium | | Reason | NEW_LOGIN_ALERT / ACCOUNT_LOCKED verified in-app (Iter 23)؛ لا بريد/SMS خارجي. | | Solution | JavaMail + templates. | | Effort | 1 أسبوع |

D. Scalability Risks — مخاطر التوسع

D1. HikariCP maximum-pool-size: 10

| Priority | Medium | | Reason | مع مئات المستخدمين المتزامنين + schedulers قد يحدّ الاتصالات. | | Solution | ضبط pool + read replicas للتقارير. | | Effort | 2–3 أيام + infra |

D2. In-memory security state (cluster)

| Priority | High | | Reason | Lock/blacklist لا تُشارك بين instances. | | Solution | Redis (B3). | | Effort | 3–5 أيام |

D3. Notification inbox pagination — كان BUG-019

| Priority | Low (مُصلَح) | | Reason | markAllRead bulk update أُصلح في Iter 16. لكن inbox fetch قد يبطئ مع آلاف الإشعارات. | | Solution | Archival job + index على (recipient_user_id, created_at). | | Effort | 1 أسبوع |

D4. Schedulers single-node

| Priority | Medium | | Reason | @Scheduled على كل instance = duplicate runs في cluster. | | Solution | ShedLock / Quartz cluster / external cron. | | Effort | 1 أسبوع |

D5. لا Load/Performance baseline

| Priority | Medium | | Reason | QA functional فقط؛ لا k6/JMeter results. | | Solution | Performance test على login, inbox, property list, payroll generate. | | Effort | 1 أسبوع |

E. Production Readiness Gaps — قبل الإنتاج الفعلي

| # | Gap | Priority | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | تعطيل /dev/** في prod | Critical | 1–2 أيام |
| E2 | JWT_SECRET + DB credentials من secrets manager | Critical | 1 يوم |
| E3 | إزالة/تغيير default passwords | Critical | 2–3 أيام |
| E4 | Redis لـ login lock + token blacklist | High | 3–5 أيام |
| E5 | Actuator health + logging aggregation | High | 2–3 أيام |
| E6 | Backup/restore runbook (DB + UPLOAD_DIR) | High | 2–3 أيام |
| E7 | CORS + FILE_BASE_URL production URLs | High | 1 يوم |
| E8 | Scheduler deduplication (ShedLock) | Medium | 1 أسبوع |
| E9 | SMTP للتنبيهات الحساسة | Medium | 1 أسبوع |
| E10 | Pen test / OWASP pass على auth + file upload | High | 1–2 أسبوع (external) |

ملاحظة: QA Readiness 99.4% = functional correctness. Production readiness التشغيلي ≈ 85% بعد إغلاق E1–E7.

F. Nice To Have Improvements — تحسينات اختيارية

| # | Improvement | Priority | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | e-sign للعقود | Low | 4–8 أسابيع |
| F2 | SMS/WhatsApp لـ RENT_DUE والصيانة | Medium | 2–3 أسابيع |
| F3 | QuickBooks/Xero export (beyond CSV) | Low | 2–4 أسابيع |
| F4 | Portal /owner مستقل عن /admin | Low | 1–2 أسبوع |
| F5 | BI dashboard (NOI, AR aging, SLA) | Medium | 3–4 أسابيع |
| F6 | IoT / preventive maintenance | Low | 3+ أشهر |
| F7 | GDPR data export/delete | Low | 2–3 أسابيع |
| F8 | Audit log retention policy | Low | 3–5 أيام |
| F9 | Consolidate legacy e2e/*.spec.ts into _qa harness | Low | 3–5 أيام |
| F10 | Property-level late-fee rules (not global yml) | Medium | 1 أسبوع |

مراجعة مجالية — Domain Review

Owner Portal ✅ (مع فجوات Medium)

- موافقات draft/renewal/termination/maintenance contracts — مُختبَر

- Multi-owner scope — مُصلَح Iter 23

- Gap: PDF statements، portal داخل /admin وليس domain منفصل

Tenant Portal ✅

- عقد، دفعات، proof، صيانة، شكاوى، معاينات — Iter 10 Passed

- Gap: لا دفع إلكتروني، لا طلب تعديل عقد mid-term formal

Maintenance ✅

- Lifecycle كامل + SLA + contracts + invoices — Iter 5, 17, 22

- Gap: officer لا يصرف مخزون مباشرة من portal (inventory via visit-report فقط)

Finance ⚠️

- Dashboard, expenses, revenues, P&L, cashflow, CSV export — Iter 7 Passed

- Gap: Budget CRUD، budget-vs-actual actuals، expense approval API

HR & Payroll ✅

- employees, leaves, payroll SUBMITTED→PAID, advances, deductions, payslips — Iter 8, 23

- Gap: currency SAR في payroll expenses

Reports & Dashboards ⚠️

- Role dashboards + 58 admin routes — Iter 16, 18

- Gap: GM executive KPIs (pending approvals SLA)، budget report placeholder

RBAC ✅

- 11 roles، permission matrix UI، property scope — Iter 1, 15, 18

- Gap: SPA soft guard (C3)

Notifications ✅

- 93/93 types with real emitters — Iter 23

- Gap: deep-link UI exhaustive (B9)، no email channel (C6)

Schedulers ✅

- 13 jobs documented + dev triggers — Iter 13, 17, 22

- Gap: cluster-safe execution (D4)، prod cron not re-validated outside dev triggers

مقارنة User Stories ↔ Implementation

| Module | Coverage | Gap |
| --- | --- | --- |
| Properties/Units/Owners/Tenants | ~95% | Floor delete guard |
| Contracts | ~90% | SUSPENDED orphan؛ document gate on activate |
| Rent/Payments | ~85% | No gateway؛ dunning tiers |
| Maintenance | ~92% | — |
| Finance | ~75% | Budget CRUD، approval، actuals report |
| HR/Payroll | ~90% | Currency consistency |
| Admin/Security | ~88% | Dev endpoints، hardening |
| Portals | ~90% | Owner PDF، payment gateway |

التقييمات النهائية

| المؤشر | النسبة/الدرجة | التبرير |
| --- | --- | --- |
| Production Readiness (Functional QA) | 99.4% | EffectiveStatus: 1578 Passed + 9 Fixed، 0 Failed/Blocked |
| Production Readiness (Operational) | ~85% | E1–E7 مطلوبة قبل go-live |
| Architecture Quality | 8.0 / 10 | Modular monolith نظيف؛ in-memory security؛ dev endpoints in all profiles |
| Business Completeness | 8.5 / 10 | Core lifecycles مكتملة؛ payment/budget/PDF/CRM ناقصة |
| Security Score | 7.0 / 10 | RBAC+scope قوي؛ defaults، soft guards، no rate limit |
| Maintainability | 8.5 / 10 | Flyway، 45 QA specs، inventories، 4 Word docs، discovery scripts |
| Overall Project Score | 8.2 / 10 | جاهز للتشغيل التجريبي؛ يحتاج hardening للإنتاج الكامل |

التوصية النهائية

| المرحلة | القرار | التبرير |
| --- | --- | --- |
| Ready for UAT | نعم ✅ | 1587 حالة QA، 0 blockers، lifecycles end-to-end، 11 roles، bilingual UI |
| Ready for Pilot Deployment | نعم ✅ — بشروط | Pilot لعميل واحد/محفظة محدودة بعد: E1–E3 (dev off, secrets, passwords) + backup plan. الدفع اليدوي مقبول مؤقتاً |
| Ready for Production | يحتاج مزيد تطوير ⚠️ | إغلاق E1–E7 إلزامي؛ High gaps (A1–A3, B1–B3, C1–C2) حسب متطلبات العميل. بدون payment gateway = production محدود النطاق |
| Needs More Development | جزئياً | ليس للنواة — نعم للميزات التنافسية (A1, A6, F1) والتصلّب الكامل |

خلاصة صريحة

No Critical Business or Technical Gaps Found في النطاق الذي غطاه QA والوثائق النهائية: العمليات اليومية لإدارة العقارات (تأجير، تحصيل manual، صيانة، موافقات مالك، رواتب، إشعارات، تقارير أساسية) موجودة ومُختبَرة.

الأسباب:

- Iteration 23 أغلق آخر 7 أنواع إشعار blocked بمسارات API حقيقية.

- 84 route + 298 endpoint + 171 migration + 11 role matrix — كلها مُوثَّقة ومُختبَرة.

- BUG-001 → BUG-020 مُصلحة ومُعاد اختبارها.

ما يبقى ليس "نواة مكسورة" بل فجوات نضج إنتاجي وميزات سوقية — payment gateway، budget management كامل، PDF، hardening أمني/تشغيلي، وتقارير actuals.

لم يُنفَّذ أي Cleanup أو تعديل كود. عند الموافقة يمكن البدء بخطة إغلاق E1–E7 قبل Pilot، أو prioritization matrix للميزات A1–A5.